cartmesh2d 项目状态报告

原生二维 Cartesian / Quadtree / Cut-cell 网格生成器 · 接管审计

审计日期 2026-08-30　·　范围：代码 / 测试 / 文档 / Git 历史 / CI 配置　·　性质：只读调查，未修改仓库任何文件

一句话结论 这是一个实现深度远超常见"玩具级"cut-cell 项目的、可跑通端到端的原生二维网格生成器，几何内核与拓扑正确性有真实证据支撑；但它现在卡在一个被误判的质量瓶颈上——文档和最近三个阶段都在攻"短面"，而实测占绝对多数的 hard 违规是 volume ratio 和 face weight，所以当前方向不会把 Q1 推向 PASS。 同时项目的记录系统已经和代码脱节：main 上的 CI 必然是红的，Q2-B 的唯一证据在 .gitignore 里，AGENTS.md 的基线数字过期。

## 证据等级与审计约束

本报告的每一条结论都标注了证据等级：【实测】表示我在本机重新构建、运行并核对过；【源码】表示我直接读到的代码事实；【文档】表示我依赖仓库文档、未能独立复现。

审计全程遵守"不修改任何代码"的约束：所有构建在 /tmp/bv 出树进行，所有 CLI 输出写到 /tmp/ev，新增文件只有会话记忆文件（位于仓库外）。仓库工作树未被本次审计改动。

# 一、这个项目现在实际实现了什么

一条完整的、独立于三维仓库的二维 CFD 网格生成链，从几何输入到求解器算例。规模是 src 12,217 行 + headers 2,352 行 + tests 4,096 行（23 个测试文件、约 502 处断言）+ 4 个 CLI，196 个提交，集中在 2026-08-26 至 08-30。【实测】

## 几何与空间内核

几何内核是自适应精确判定：浮点先算 + 静态误差滤波（errorBound = 3.33e-16），失败时回落到定点大整数（kCoordinateWords = 36，unsigned __int128）。这是 Shewchuk 的思路而非他的 expansion 实现，但方向判定确实是精确的。【源码】

空间侧是 Morton key 扁平叶子 quadtree，批量细化、批量 2:1 平衡，面邻居用排序区间双指针配对；最近距离查询走中值分割 AABB BVH（叶容量 8）+ best-first 分支限界。【源码】

## Cut-cell 构造是真的 cut-cell

不是删格子也不是 marching squares：每个叶子内部构造一次局部平面 arrangement——Liang-Barsky 线段/AABB 裁剪，临时 half-edge {from,to,twin,next}，用精确方向做角度扇形排序建立 rotation system，再做 face traversal + 内部探针定向。全局网格则是扁平的 owner/neighbour 面表，buildGlobalTopology 从不新算交点，只在已有的规范顶点处分割。【源码】

## 混合层与求解器侧修复

H4 混合层是解析 miter offset 挤出（hairDistance = normalDistance / miterCosines[v]，等比级数用 expm1 闭式求和）+ 先挤出后裁剪的 envelope 排除，加 1→2 切向 transition ring 分裂，H4-3 再叠局部降层/终止/阶梯 envelope。求解器侧有拓扑修复：凸对角分割 → O(n³) ear clipping 兜底、Lawson 最大化最小角重三角化、有向边消去做多边形合并、修复晕上贪心最大独立集。【源码】

## 导出与产品链

VTK / CM2D / JSON / OpenFOAM polyMesh（棱柱挤出 + frontAndBack empty patch + 上三角面序）+ simpleFoam 骨架；ASCII DXF 导入支持 LINE / ARC / CIRCLE / LWPOLYLINE(bulge) / ELLIPSE / SPLINE，$INSUNITS fail-closed，图层名映射到 patch 语义；desktop/ 是可双击的 Electron macOS 界面。【源码 + 文档】

整体设计风格是 fail-closed 而非静默降级——CutCellKind::Unsupported、HybridMeshFailureReason2D::*、DxfIssueCode2D::* 这些都是显式失败通道。这一点是这个项目最值得肯定的工程决策。

## 我独立验证到的结果

| 验证项 | 结果 【实测】 |
| --- | --- |
| 编译 | 整棵树（含未提交的 R1-A WIP）100% 编译、0 error（g++ 11.4 / Release） |
| CTest | 75 项中 74 项通过。唯一未跑完的是 cartmesh2d_stageH4_3_local_termination_tests（需 >75s，沙箱在 ~78s 处回收进程）——这是环境限制，不是项目缺陷 |
| 物理不变量 | superellipse expected_fluid_area = 14.871177621957496 vs actual = 14.871177621957534，area_error = 3.73e-14 |
| 独立读取器 | check_openfoam2d.py 跑 sharp trailing edge：valid: true、3391 cells、max_closure_residual = 2.48e-19、global_constant_flux_balance = 3.64e-18、issues: [] |
| Patch 语义 | wall_0(276) + left / right / bottom / top + empty frontAndBack |
| 确定性 | 两次 superellipse 运行的 .cm2d、quality-contract.json、intersections.json 字节完全一致 |
| 文档可信度 | Q2-A 报的 max_non_orthogonality_deg = 63.48692825618951、min_face_weight = 0.07801826099348683、min_volume_ratio = 0.019182724124559403、795 solver cells，我重跑吻合到 1e-13 |

也就是说：水密性、双边界拓扑、面积不变量、确定性这四项是被非项目自身的读取器确认过的，不是自证。

# 二、当前开发进度到哪里

基础阶段 2D-0…2D-6、2D-V 全部完成并有回归门；精细化 H1（sizing field）、H2（大规模 scalability）、H3（solver 拓扑稳定化）、H4-1 / 2 / 3（边界层 quad strip → 共形拼接 → 局部终止）全部完成。【文档，且对应测试在我这里通过】

之后进入 Q 质量路线，这是现在的战场：

| 阶段 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Q0 | 完成 | 质量命名分家（construction / solver / openfoam 三类不可互冒）+ provenance |
| Q1 | 完成 | 无量纲 typed solver-quality contract，4 套独立的 per-cell-type 策略 |
| Q2 | PARTIAL_NOT_ACCEPTED | 交点规范化。只修好了 superellipse 的微短面，状态字面就是未验收 |
| Q2-A | 完成 | 共享交点构造。质量指标零变化，topology 提速约 2.2× |
| Q2-B | 原型 | 约束局部短面修复。只覆盖 5 个案例里的 2 个，在未合并分支 codex/q2b-constrained-local-repair = 2e71f45 上 |
| R1 | 提案待批 | 参考实现驱动的构造内核重构。路线"B 为主 + C 的轻量数据模型"，分 R1-A…R1-G，明确不引入完整 DCEL |

## 接管时最容易踩的坑：工作树的真实状态

工作树现在在一个 2026-08-30 新建的分支 codex/r1-construction-kernel 上，基于 eb7ab48（Q2-A），不含 Q2-B，带 13 个已改文件 + ConstructionIdentity2D.{hpp,cpp} + R1 审计文档，全部未提交。有并发会话在同一工作树上作业——我审计期间 HEAD 变过一次，还遇到 .git/index.lock 无法删除。【实测】

R1-A 已经是活的 shadow mode：hybrid CLI 现在会打印 lineage_checks=795 lineage_oracle_checks=306082 lineage_mismatches=0（superellipse）和 lineage_checks=3454 lineage_oracle_checks=5795031 lineage_mismatches=0（sharp trailing edge）——新的 O(C) lineage 与旧的 O(C·S) 质心 oracle 在每个 cell 上一致，顺带量化出正在被移除的 385× / 1678× 冗余。【实测】

每次开工前请先跑 `git status && git rev-parse --abbrev-ref HEAD`，不要假设 HEAD 还在你以为的地方。

# 三、哪些真正完成并验证过，哪些只是部分实现 / 未验证

## 3.1　真正完成且我能独立复现的

几何精确判定内核、quadtree + 2:1 平衡、per-leaf arrangement cut-cell 构造、owner/neighbour 全局拓扑及其审计（single-owner / wrong-pair / non-two-valent 全为 0）、面积不变量、确定性输出、OpenFOAM 导出的水密性与 patch 语义、DXF 转换链、Q0/Q1 的质量度量框架本身、Q2-A 的共享构造路径。

特别值得记录的一点：文档里的数字是可信的。我重跑 Q2-A 的四个关键指标都吻合到 1e-13 以内，sharp trailing edge 的 3412 construction / 3391 solver 单元数完全一致。这个项目不存在"报告注水"的问题——它的问题是记录的新鲜度和证据的可复现性。

## 3.2　声称完成但证据链断裂的

Q2-B 是最严重的一处。 没有 artifacts/q2b/ 目录，它唯一的落盘证据是 build-q2b/q2b-targeted-verification.json，而 .gitignore 含 /build*/——一次 rm -rf build* 就永久丢失。更要紧的是从未有完整 CTest 跑过 Q2-B 的代码：build-q2a/Testing 里最后一次 75/75 绿是 08-29 11:26，而 Q2-B 相关二进制是 16:50–16:52 才重新编译的。另外 R1 审计文档记录 sharp-tail 有 1832 个候选 / 14 个提交，而存档 JSON 里写的是 6/198，两者矛盾。【实测】

artifacts/ 里四个 provenance commit 无一等于当时的 HEAD（q0=fc87f2e、q1=0ed88b3、q2 base=556bb90、q2a base=dde1c26）。Mesh OK 这个字符串在 artifacts/ 里出现 0 次，"checkMesh": "PASS" 出现 10 次——存的是脚本结论 + 日志 SHA-256，所以 checkMesh 无法离线复核，只能相信当时真跑过。【实测】

## 3.3　部分实现 / 明确未实现的代码路径

- IntersectionConstruction2D.cpp 第 66、185、196 行是三处 throw std::runtime_error(... "local support resampling required")——那条修复路径根本没写。

- TransitionCanonicalization2D.cpp:83-87 的注释自己承认 "Q2 is partial until that route is safely resolved"，紧接着 if (localTermination) return true; 把整个规范化 pass 早退掉。

- CutCell2D.cpp:670-673 对叶子内部的真实孔洞直接判 Unsupported。

- Geometry2D.hpp:144-148 是官方承认"没有全局 arrangement 修复"。

- HybridMesh2D.cpp:1241-1348 的 pure cut-cell 兜底路径缺少主路径的四道保险（共享注册表、确定性门、界面审计、质量契约）。

以上均为【源码】。

## 3.4　两处真实的数值错误（不是风格问题）

skewness 低报。 SolverQuality2D.cpp:195-198 内部面 skewness 用 0.5*edgeLength 代替真实投影距离，会按 1/|cos φ| 低报。同一文件的边界分支（:131-168）算的是对的，而 QualityContract2D.cpp:246-349 是与它分歧的第二份重复实现。这意味着现有的 skewness 数字比真实值乐观。

相对容差失效。 CutCell2D.cpp:49-51 的 scalarNear(a,b,tol) 写成 |a-b| <= tol.scale(|a-b|)，相对项自我抵消，退化成约 1e-12 的绝对容差，大坐标输入下会过严，并且传染给 pointNear / liesOnBoxPerimeter / pointOnBoxPerimeter。

另有两套内外判定并存：Geometry2D.cpp:427 用非零环绕，BoundarySegmentIndex2D.cpp:249 用奇偶规则。【源码】

## 3.5　测试覆盖的薄弱点

QualityContract2D.cpp 有 497 行，只被一个 2-cell fixture 的 12 条断言覆盖。性能门实际不存在——tests/shared_construction_test.cpp:52-71 里的 benchmark 被 argc==2 门控，而 add_test 不传参数，所以在 ctest 下永不执行。【源码】

# 四、当前最重要的技术问题和风险

## 风险一：质量瓶颈被误判了（最有价值的发现）

五个案例的 Q1 全部 FAIL。而我实测 superellipse 的 hard 违规是 face_weight ×16 和 volume_ratio ×10，hard 短面数为零。逐案例的 hard 违规也是同一结构：

| 案例 | face weight (hard) | volume ratio (hard) | 短面 (hard) |
| --- | --- | --- | --- |
| superellipse | 16 | 10 | 0 |
| concave L | 64 | 107 | — |
| narrow gap | 99 | 299 | — |
| sharp trailing edge | 145 | 156 | — |

Q2、Q2-B 攻的都是短面，R1 提案的重心也在构造内核的顶点一致性。没有任何阶段声称处理过 volume ratio 和 face weight，而它们才是挡在 Q1 PASS 前面的东西。

这两个指标本质上是"小 cut-cell 相对邻居太小"和"面心偏离 owner-neighbour 连线中点太远"——属于小单元处理 / 聚合 / 面重构问题，跟交点身份一致性不是同一类问题。继续沿当前方向走，Q1 不会变绿。【实测】

## 风险二：CI 在 main 上必然是红的

自 dde1c26（就是那个修好短面的 Q2 提交）起。.github/workflows/cartmesh2d-ci.yml 第 142–147 行断言 superellipse 仍然有 hard 短面（min_face_length_absolute < 1.0e-8、assert hard_short、min(measured) < 1.0e-6），而同一个 workflow 第 199 / 204 行给 generate_q1_baselines.py 传的是 --expect-superellipse-short-faces absent，那个分支在 generate_q1_baselines.py:122-128 会在短面存在时抛 RuntimeError。

两处要求相反的事实。我实测的值是 min_face_length_absolute = 0.0019163335838480158、hard_short = []，所以前一组断言 100% 失败。红 CI 意味着这个仓库现在没有任何自动化护栏，后续任何回归都不会被发现。【实测】

## 风险三：架构上的修复方式是事后全局搜索

narrow gap 端到端 43.171s，其余案例 0.1–5s。我确认这个慢分支早于 Q2-B：在工作树不含 Q2-B 的情况下 narrow_gap 依然 >40s，且 grep repairSolverShortFaces2D src include apps tests 无结果。慢的根源在 O(K·N log N) 的候选枚举 + HybridMesh2D.cpp:288-326 的 qualityMetadataForSolver 是 O(C·S·V) 且被放在 :1066-1070 一个最多 32 次的循环里。

同时项目里 OpenMP / threads / execution::par 出现次数为 0——完全串行，而可变共享的 IntersectionRegistry2D 和精确 == 的确定性门主动阻断了 per-leaf 并行。多处静默耗尽的迭代上限（SolverTopology2D.cpp:1147 的 128、:1727 的 32、BoundaryLayer2D.cpp:1330-1349 的 32）会把"没修好"伪装成"修好了"。【实测 + 源码】

## 风险四：记录系统与代码脱节

AGENTS.md §5 写"CTest 73 项"（实际 75），"当前质量事实来源"只列到 Q0/Q1；README 第 84–85 行仍写 narrow gap / sharp trailing edge 未解决，而 Q2-B 声称修好了。AGENTS.md 是 agent 的硬约束文件，过期会让后续会话基于错误基线工作——这在有并发会话的情况下风险成倍放大。【实测】

## 风险五：过程风险

工作树脏、在新分支上、有并发会话；Q2-B 证据在 gitignore 内；参考源码里 p4est 是 GPL-2.0、cfMesh GPL-3.0+、Gmsh GPL-2.0+、OpenFOAM GPL-3.0+（只有 AMReX 是 BSD-3），"只借鉴思想"这条边界必须在 R1 期间被严格执行，否则许可污染无法回退。

## 功能性缺口（不是 bug，是尚未做）

无全局 arrangement 修复、无周期边界、无各向异性细化、无并行。

# 五、下一步最合理的工作

建议是先冻结并对齐记录，再动算法，而且要把目标从"消短面"改成"消 volume ratio 和 face weight"。

第 0 步　把工作树处理干净。 决定 codex/r1-construction-kernel 上那 13 个未提交文件是提交还是丢弃，并与并发会话对齐；否则后面每一步的测量都不可信。

第 1 步　修 CI 的自相矛盾（几行改动，最高投入产出比）。 把 cartmesh2d-ci.yml 第 142–147 行的三条断言反转成"短面已消失"，与第 199 / 204 行的 absent 对齐。在此之前项目处于无护栏状态，做任何重构都是盲飞。

第 2 步　把 Q2-B 的证据入库。 从 build-q2b/ 迁到 artifacts/q2b/，同时跑一次真正覆盖 Q2-B 代码的完整 ctest，provenance commit 记真实 HEAD。然后决定：要么按 R1 提案让它留在实验分支到 R1-F，要么合并；但不能维持"声称修好、证据随时会蒸发"的现状。

第 3 步　刷新 AGENTS.md §5 和 README 到真实数字与真实 Q2 / Q2-A / Q2-B 状态。这一步不是文书工作——它是后续 agent 的输入。

第 4 步　建立基线与性能门。 把 shared_construction_test.cpp 里那个被 argc==2 关掉的 benchmark 接进 ctest，加上 narrow_gap 的分阶段计时。没有这个，R1 声称的提速无法验收，43s 的成因也只能猜。

第 5 步　才是 R1-A → R1-D 的 shadow mode 推进。 R1-A 的 lineage shadow mode 已经证明自己（mismatches = 0，同时量化出 385× / 1678× 冗余），这个"新旧并行 + 逐 cell 对照"的模式是对的，应该继续用在 R1-B / C / D 上。

## 同时必须改掉 Q1 的攻坚目标

建议在 R1 之外单开一条线（或把 R1 的验收指标改成 volume ratio / face weight），先做一次归因：那 156–299 个 volume ratio hard 违规集中在哪类 cell——cut-cell？transition ring？boundary layer 末端？是聚合阈值不够激进，还是 envelope 拼接留下了先天畸形单元。

在这个归因做完之前，继续投入构造内核重构可以改善性能和可维护性，但不会让 Q1 变绿——而 Q1 PASS 才是"可实际使用的 mesh generator"的门槛。

顺带建议把 SolverQuality2D.cpp:195-198 的 skewness 低报和 QualityContract2D 的重复实现一起收敛掉。低报意味着现有的 skewness 数字比真实值乐观，这会影响你对上面归因的判断。

# 附录 A　已确认缺陷位置清单

全部为读取源码 / 实测确认，未做任何修改。修复前不需要重新调查。

| 位置 | 问题 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/cartmesh2d-ci.yml:142-147 | 断言 superellipse 仍有 hard 短面，与同 workflow :199/:204 的 --expect-superellipse-short-faces absent 矛盾 | main CI 必红，仓库当前无自动化护栏 |
| src/geometry/IntersectionConstruction2D.cpp:66,185,196 | 三处 throw "... local support resampling required" | 该修复路径未实现 |
| src/hybrid/TransitionCanonicalization2D.cpp:83-87 | localTermination 时 return true，早退整个规范化 pass | Q2 只能部分完成的直接原因 |
| src/quality/SolverQuality2D.cpp:195-198 | 内部面 skewness 用 0.5*edgeLength 代替真实投影距离 | 按 1/¦cos φ¦ 低报；同文件边界分支是对的 |
| src/quality/QualityContract2D.cpp:246-349 | 与上者分歧的第二份 skewness 实现 | 两套质量数字可能不一致 |
| src/cutcell/CutCell2D.cpp:49-51 | scalarNear 写成 ¦a-b¦ <= tol.scale(¦a-b¦)，相对项自我抵消 | 退化为 ~1e-12 绝对容差；传染 pointNear / liesOnBoxPerimeter / pointOnBoxPerimeter |
| src/cutcell/CutCell2D.cpp:670-673 | 叶子内部的真实孔洞判 Unsupported | 功能缺口 |
| src/geometry/Geometry2D.cpp:427 vs src/spatial/BoundarySegmentIndex2D.cpp:249 | 非零环绕 vs 奇偶，两套内外判定并存 | 边界退化情形下两者可能分歧 |
| src/hybrid/HybridMesh2D.cpp:288-326（调用点 :1066-1070） | qualityMetadataForSolver 为 O(C·S·V)，位于 ≤32 次循环内 | narrow gap 43s 的主要嫌疑 |
| src/hybrid/HybridMesh2D.cpp:1241-1348 | pure cut-cell 兜底缺主路径的四道保险 | 兜底产物未经共享注册表 / 确定性门 / 界面审计 / 质量契约 |
| src/quality/SolverTopology2D.cpp:1147、:1727、src/boundary_layer/BoundaryLayer2D.cpp:1330-1349 | 迭代上限 128 / 32 / 32 静默耗尽 | "没修好"被伪装成"修好了" |
| tests/shared_construction_test.cpp:52-71 | benchmark 被 argc==2 门控，而 add_test 不传参数 | 性能门实际不存在 |
| include/cartmesh2d/geometry/Geometry2D.hpp:144-148 | 官方承认无全局 arrangement 修复 | 已知架构边界，非缺陷 |
| src/quality/SolverTopology2D.cpp:1640 | 用 std::ostringstream 但未 #include <sstream> | 依赖间接包含，换编译器 / 标准库即断 |

# 附录 B　参考源码许可边界

/Users/Zhuanz/Desktop/mesh-reference-sources 下的项目。R1 期间必须严格执行"只借鉴思想、不复制代码"，否则许可污染无法回退。

| 参考项目 | 许可 | 允许的使用方式 |
| --- | --- | --- |
| AMReX（EB2） | BSD-3-Clause | 思想 + 有限代码借用（需保留版权声明） |
| p4est | GPL-2.0 | 仅思想 |
| cfMesh | GPL-3.0-or-later | 仅思想 |
| Gmsh | GPL-2.0-or-later（含例外条款） | 仅思想 |
| OpenFOAM（hexRef8 / snappyHexMesh） | GPL-3.0-or-later | 仅思想 |

本报告除标注【文档】的部分外均有实测或源码依据。审计过程未改动仓库任何文件。